# КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СВОБОДНЫЙ

ул. Майского, 67, ЗАТО Свободный, Свердловская область, 624790, тел./факс: (34345) 5-89-46

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого, эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Обеспечение благоустройства территории» в рамках муниципальной программы «Развитие городского хозяйства» в 2017 году»

(наименование контрольного мероприятия)

- Основание для проведения контрольного мероприятия:

Пункт 1.6 Плана работы Контрольного органа на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольного органа от 20.12.2017г. № 70

(пункт плана работы контрольного органа)

2. Предмет контрольного мероприятия: средства местного бюджета городского округа ЗАТО Свободный, выделенные Думой городского округа

(из программы проведения контрольного мероприятия)

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:

Администрация городского округа ЗАТО Свободный (далее–Администрация)

4. Проверяемый период деятельности: 2017 год.

5.Срок проведения контрольного мероприятия с «17» октября по «14» декабря 2018г.

6. Цели контрольного мероприятия:

1)  Проверка целевого, эффективного использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы «Обеспечение благоустройства территории» в рамках муниципальной программы «Развитие городского

хозяйства» в 2017 году»

Вопросы контрольного мероприятия (формулируются по цели 1):

1. Анализ основных (приоритетных) направлений на благоустройство территории городского округа. Проверка обоснованности запланированных бюджетных ассигнований в 2017 году на благоустройство территории городского округа ЗАТО Свободный.

2. Проверка обоснованности формирования начальной цены контракта, выставляемой на торги, аукционной и договорной документации.

3. Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета, направленных на благоустройство территории городского округа ЗАТО Свободный.

(из программы контрольного мероприятия)

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия.

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 29 Устава городского округа ЗАТО Свободный (далее – Устав) наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Свердловской области, и осуществляет свою деятельность под руководством Главы администрации городского округа.

Администрация, которая в соответствии с федеральным законом, определяющим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, и Уставом городского округа наделяется правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих  функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законодательством.

Администрация имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, гербовую печать и бланки со своим наименованием и изображением герба городского округа ЗАТО Свободный, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, заключать муниципальные контракты, иные договоры и (или) соглашения.

8. В ходе контрольного мероприятия проверялись законность, эффективность и результативность использования выделенных средств местного бюджета.

В «Стратегии социально-экономического развития городского округа ЗАТО Свободный на период до 2020 года», одобренной решением Думы ГО ЗАТО Свободный от 26.02.2009 года № 19/14, определена задача улучшение благоустройства территории городского округа.

Главой городского округа ЗАТО Свободный в Бюджетном послании Думе городского округа ЗАТО Свободный «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов» поставлена задача для благоустройства территории городского округа о необходимости работать по следующим направлениям:

- весенне-осенняя уборка территории городского округа;

- ямочный ремонт дорог и тротуаров, разметка отдельных участков улиц и установка дорожных знаков;

- надлежащее текущее содержание дорог и тротуаров;

- предусмотреть расходы на озеленение территории, обустроить места для отдыха граждан, обеспечить надлежащее состояние памятника.

При проверке установлены следующие недостатки:

8.1. В нарушение пунктов 11, 12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации от 26.07.2013г. № 505 (изм. 15.07.2014 г. № 467) в 2017 году внесены изменения в муниципальную программу на основании постановления администрации от 01.06.2017г. № 373 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие городского хозяйства» на 2016-2020 годы в новой редакции подпрограмма «Обеспечение благоустройство территории» была переименована в подпрограмму «Формирование современной городской среды».

8.2. При приемке работ в 2017 году в рамках данной Программы не функционировала муниципальная общественная комиссия. Принятие работ осуществлялось на основании предъявленных исполнителем актов приемки выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

8.3. В соответствии с решением Думы ГО от 22.12.2016 г. № 6/5 «Об утверждении бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2017 год плановый период 2018-2019 годов» на выполнение полномочий в проверяемой сфере предусмотрены по разделу 0503 «Благоустройство», по целевой статье 46 300 20600 «Расходы на благоустройство территорий на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городских округов» бюджетные средства в сумме 19 521,5 тыс. руб. Решениями Думы ГО от 09.06.2017 г. №11/5, от 22.11.2017г. №14/3 в плановые показатели были внесены изменения, и сумма бюджетных средств на благоустройство уменьшилась на 13 256,9 тыс. рублей и составила 6 264,6 тыс. рублей.

Уменьшение запланированных бюджетных средств в 2017 году произошло по причине уменьшения начальной цены контракта по результатам проведенных торгов, а также уменьшения количества планируемых мероприятий, связанных с зоной отдыха и фонтаном, обустройством детской площадки (д. №24, 25), спортивной площадки (д.№61), игрового комплекса (д.№35). Это свидетельствует о низком качестве планирования и управления бюджетными средствами.

8.4.Отсутствовали расчеты, обосновывающие планирование расходов по благоустройству (например, сметный расчет в суммовом выражении на 2017 год идентичен сметному расчету на 2016 год как в наименовании работ и затрат, так и в запланированных объемах). Также планировались работы на содержание и ремонт объектов, не состоящих на балансе администрации и не являющихся муниципальной собственностью.

8.5. В извещении на проведение электронного аукциона от 07.03.2017г. на оказание услуг по благоустройству проект муниципального контракта с начальной максимальной ценой контракта 2 506 144 рублей предусматривал начало производства работ 28.02.2016г. и окончание производства работ 28.02.2017г., то есть ранее даты размещения самого извещения на проведение электронного аукциона. Неверное указание сроков оказания услуг влечет за собой автоматическое исключение потенциальных подрядчиков в нарушение статей 14.2, 14.8 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно «запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение», «запрет на иные формы недобросовестной конкуренции».

8.6. В нарушение статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки в единой информационной системе (проведение электронного аукциона по устройству спортивных площадок для воркаутов от 28.04.2017г. с начальной максимальной ценой контракта 1 208 946,58 рублей) в частности, в техническом задании отсутствует точный адрес выполнения работ, оказания услуг.

В нарушение пункта 2.4 вышеуказанного контракта, предусматривающего срок оплаты в течение 30 дней с момента подписания акта приема-передачи, оплата была произведена 19.10.2017г., несмотря на подписание акта выполненных работ 31.08.2018г., то есть на 19 дней позже предусмотренного срока (вход. выставленного счета №95/2 от подрядчика - 13.10.2018г.).

8.7. При проверке документации на проведение электронного аукциона по устройству снежного городка и елки от 31.10.2017г. с начальной максимальной ценой контракта 908 000 рублей (муниципальный контракт от 23.11.2017г.№46 с ООО «Парад» на сумму 885 300,0 рублей. Цена контракта была определена локальным сметным расчетом с учетом применения коэффициента снижения 1,0256 полученного путем соотношения начальной (максимальной) цены контракта, к цене контракта предложенной победителем в ходе проведения торгов) выявлены следующие нарушения:

- в техническом задании к извещению на проведение электронного аукциона по устройству снежного городка и елки от 31.10.2017г. указаны сроки выполнения работ с 20.12.2016г. по 15.02.2017г., то есть ранее сроков самого извещения на проведение электронного аукциона. В нарушение пункта 1 статьи 34 Федерального Закона 44-ФЗ муниципальный контракт от 23.11.2017г.№46 с ООО «Парад» не соответствует требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке. В проекте муниципального контракта указан срок окончания работ не позднее 20 декабря 2017 г., а в самом заключенном контракте – срок окончания работ не позднее 10 декабря 2017г.

8.8. В договоре от 04.04.2017 №187-э на проведение экспертизы сметной документации «Устройство фонтана» и «Устройство зоны отдыха» неверно указана сумма предмета договора 25 863,0 тыс. рублей и 18 880,0 тыс. рублей, следовало 25 863 рублей и 18 880 рублей.

8.9. По муниципальному контракту от 10.04.2017г. №7 на комплексное благоустройство территории в нарушение пункта 4.1 данного контракта не предоставлены соответствующие сертификаты, технические паспорта и документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций  на соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, санитарно-эпидемиологические заключения на многолетние саженцы. В нарушение пункта 5.2 подрядчик письменно не уведомил администрацию о перечне субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ за 10 дней до подписания договоров субподряда по мере их заключения.

Во время проверки несвоевременно предоставлен журнал производства работ, предусмотренный пунктом 5.6 муниципального контракта от 10.04.07 № 7. Частично отсутствуют подписи Заказчика (администрации) в журналах работ (Журнал работ производственных 64 и актах скрытых работ (акты №1/1 от 12.04.2017, 1/2…..1/58 от 15.06.2017), что свидетельствует о ненадлежащем контроле за ходом и качеством выполнения работ.

В журнале производственных работ отсутствуют работы по посадке многолетних насаждений на общую сумму 45 385,0 тыс. рублей. Согласно Акту о приемке выполненных работ за июнь 2017 года от 16.06.2017 № 1 эти работы подтверждаются.

8.10. В нарушение требований статьи 5 Федерального закона от 06.12.2011г.№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 22,23,38 раздела II Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. №157н, насаждения многолетние декоративные озеленительные не поставлены на учет, как объекты основных средств, и не отражены в составе муниципального имущества.

8.11. В нарушение письма Министерства финансов России от 11.07.2014 №02-05-10/34079 при заключении муниципального контракта на комплексное благоустройство территории, включающего как создание объектов основных средств (статья 310), так и приобретение семян, рассады, грунта, саженцев, (статья 340), работы по стрижке газонов, кустарника, уборке мусора, листьев с газонов (статья 225), разбивка клумб, цветников, посадка деревьев, установка ограждений (статья 226), расходы следует отражать по подстатье 226 КОСГУ, а не 225 КОСГУ, указанной в назначении платежа платежного поручения от 20.06.2017 года № 645.

(даются заключения по каждой цели контрольного мероприятия, основанные на материалах актов и рабочей документации, указываются вскрытые факты нарушения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования и недостатки в деятельности проверяемых объектов).

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

Возражений нет.

(указываются наличие или отсутствие возражений или замечаний, при их наличии дается ссылка на заключение руководителя контрольного мероприятия, прилагаемое к отчету, а также приводятся факты принятых или разработанных объектами контрольного мероприятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений)

10. Предложения (рекомендации) (формулируются или по каждой цели или после изложения результатов по всем целям):

1.В целях повышения эффективности расходов на благоустройство и качества реализованных проектов, а также обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства рекомендуется обеспечивать участие жителей и иных заинтересованных лиц в подготовке и реализации проектов по благоустройству. При разработке и выборе проектов по благоустройству территорий учитывать стоимость их эксплуатации и содержания.

2. В целях осуществления контроля и координации реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» создать муниципальную общественную комиссию, обеспечить направление информации о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при реализации проектов по благоустройству, в том числе с использованием технических средств фото- и видеофиксации.

3. В соответствии с Приказом Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр в рамках разработки муниципальных программ по благоустройству рекомендуется провести инвентаризацию объектов благоустройства и разработать паспорта объектов благоустройства.

4. Правила благоустройства и озеленения, утвержденные решением Думы городского округа от 26.5.2006г. №45/12, привести в соответствие с требованиями  Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных Приказом Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр.

5.Обеспечить финансово-экономические обоснования планируемых расходов, не допускать планирования расходов на объекты, не являющиеся муниципальной собственностью.

6. Обеспечить оформление аукционной и договорной документации, в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Поставить на учет, как объекты основных средств, саженцы многолетних

кустарников и деревьев, которые не погибли и достигли эксплуатационного возраста.

8. В соответствии с письмом Министерства финансов России от 11.07.2014 №02-05-10/34079 при заключении муниципального контракта на комплексное благоустройство территории расходы отражать по подстатье 226.

(формулируются предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению ущерба, привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, и другие предложения в адрес организаций и органов государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в компетенции которых находится реализация указанных предложений, а также предложения по направлению представлений, предписаний, информационных писем, обращений в правоохранительные органы)

По результатам контрольного мероприятия было составлено представление от 28.12.2018г. № 150 в адрес администрации городского округа ЗАТО Свободный.

| Председатель Контрольного органа ГО ЗАТО Свободный | Т. М. Газиева |
| --- | --- |